АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АНДЕГСКИЙ сельсовет»

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2018 г. № 24  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

д. Андег, НАО

«Об утверждении плана мероприятий по подготовке

жилфонда, объектов социально-культурного и

коммунального назначения МО «Андегский сельсовет» НАО

к отопительному периоду 2018-2019 г.г.»

В целях координации и контроля работ по подготовке жилищного фонда, объектов жизнеобеспечения и инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства сельсовета независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, обеспечения соблюдения нормативно-технических требований эксплуатации и режимов их функционирования в осенне-зимний периоды 2017-2018 годов ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятия и план-график по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда и социальной сферы к работе в осенне-зимних условиях 2018-2019 годов (прилагается).

2. Завершить все работы по объектам электро- и теплоснабжающих организаций, электрических сетей до 15.09.2018 года с оформлением «Паспортов готовности к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

4*.* Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава МО

«Андегский сельсовет» НАО В.Ф. Абакумова

Приложение 1

к Постановлению от 14.05.2018 г. № 24

**Мероприятия и план-график**

**по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда и социальной сферы к работе в осенне-зимних условиях 2018-2019 годов в МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Мероприятия по подготовке к работе  в осенне-зимние периоды  2017-2018 годов | Ответственный | Сроки исполнения |
| 1. Котельная  ГБОУ НАО «ОШ д. Андег» | Состояние удовлетворительное, текущий ремонт | МП ЗР «Севержилкомсервис» | 28.08.2018г |
| 2. Котельная  ГКУК НАО «Дом культуры деревни Андег» | Состояние удовлетворительное, текущий ремонт | МП ЗР «Севержилкомсервис | 15.09.2018г |
| 3. Котельная  ГБДОУ НАО «Детский сад д. Андег» | Состояние удовлетворительное, текущий ремонт | МП ЗР «Севержилкомсервис» | 28.08.2018г |
| 4. Филиал КУЗ «Нельмин-Носовская амбулатория» ФЗП д. Андег | Электропроводка,  состояние неудовлетворительное | Заведующая ФЗПом  Хабарова О.А.  (по согласованию) | 15.09.2018г |
| 5. Котельная администрации МО «Андегский сельсовет» НАО | Состояние удовлетворительное, капремонт | Глава МО «Андегский сельсовет» НАО  Абакумова В.Ф. | 15.09.2018г |
| 6. Жилой дом № 4 ул. Набережная | Капитальный ремонт | Глава МО «Андегский сельсовет» НАО  Абакумова В.Ф. | 30.12.2018 |
| 7. Жилой дом № 5 ул. Набережная | Капитальный ремонт | Глава МО «Андегский сельсовет» НАО  Абакумова В.Ф. | 30.12.2018 |
| 8. Жилой дом № 16 ул. Набережная | Капитальный ремонт крыши | Глава МО «Андегский сельсовет» НАО  Абакумова В.Ф. | 30.12.2018 |
| 9. Жилой дом № 14 ул. Лесная | Капитальный ремонт | Глава МО «Андегский сельсовет» НАО  Абакумова В.Ф. | 30.12.2018 |
| 10. Дизельная электростанция | Текущий ремонт здания | МП ЗР «Севержилкомсервис» | 30.12.2018 |
| 11. ЛЭП | Состояние хорошее, профилактика | МП ЗР «Севержилкомсервис» | 01.09.2018 |

Приложение 2

к Постановлению от 14.05.2018 г. № 24

**План - график подготовки жилищного фонда, котельных, расположенных на территории МО «Андегский сельсовет» НАО к работе**

**в осенне-зимний период 2017-2018 г.**

**На 01.08.2018 г:**

* Набережная 4,5,16;
* Шарковая 2,4;
* Лесная 14;
* Новая 1;
* Котельная ГБДОУ НАО «Детский сад д. Андег»
* Котельная ГБОУ НАО «ОШ д. Андег»
* Линии электропередач
* ДЭС

**На 01.09.2018 г:**

* Ветеранская 1,
* Набережная 17;
* Ветеранская, 1а
* Котельная ГУК НАО «Дом культуры деревни Андег»
* Котельная МО «Андегский сельсовет» НАО